Arbetsplan upprättad av Bengt/DCD för Antenna fieldday 2019-05-26

1. Akuta åtgärder krävs  för A3S-antennen (Versa-tower strax utanför klubbhuset)  enär bef rotor inte längre fungerar. Här önskar gruppen att styrelsen tar ställning till val mellan två alternativ.

* Fälla bommen och reparera bef rotor alt byta ut mot annan liggande efter renovering. Kostnad c:a 3 Ksek. Kortvågs-beamen får sitta kvar.
* Inköpa ny rotor model ProSisTel med Tilt-funktion för framtida användning av satellit-kommunikation, månstuds, Aurora, m.m Kostnad c:a 15 Ksek.

I båda fallen utförs reparation av toppspröt som befunnits vara böjt efter tidigare haveri.

Detaljer planeras här till efter vårt möte ikväll.

Stor osäkerhet råder om hur man hanterar Versa:n vid fällning. Endast JanOlov/IFP och Kalle/NUE har gått utbildning. Fungerar den nya vinschen? Har inte testats. Bör undersökas i god tid innan.

1. Justering av 80-metersdipolen  innebär att man anbringar ytterligare en dipol i samma matningspunkt  och med något avvikande längd. Det kommer då att medföra bra SWR över hela 80-metersbandet.

Dipolen för 7 Mhz tas bort  (vi använder PRO96:an för 40 metersbandet). Detta kan utföras under 26:e maj.

1. Justera upphängningen av Loopen så att den lättare kan hissas upp och ned. Det ska undersökas om man kan använda stege och grensåg på stång för att undvika behov av sky-lift. Kan utföras 26:e maj.
2. Ev. planering för ytterligare en Versa-tower (=befintlig liggande) till norr om klubbhuset bör påbörjas snarast efter arbetsdagen.

Länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen kommer att bli berörda vilket kräver framförhållning.  
Tanken är att på sikt renodla VHF/UHF till en av masterna.

1. Gruppen har även identifierat svårigheten att åtgärda stora beamen på berget vad beträffar justering av elementen för 14 Mhz. Kräver stor sky-lift och undersökning av hur man ska gå till väga. Bör bli eget projekt.
2. 50-Mhz antennen åtgärdas inte i denna omgång.

Gruppen är av den uppfattningen att man inte bör göra alltför mycket reklam inför själva arbetsdagen. Alltför många besökare skulle bli till en belastning tycker de flesta.

Vi planerar ändå för förtäring, grill m.m

Deltagare i gruppen har varit:

* Kalle/NUE
* Ulf/DWK
* Leif/DSG
* Jan-Olov/IFP
* Ingemar/DSF
* Lasse/FDO (endast första mötet)
* Leffe/BQA delvis
* Bengt/DCD