| Ansvarig: | Datum |  |
| --- | --- | --- |
| Nils Willart SM0FNV | 9 februari 2021 |  |
| Approved By: | Dokument Id: |  |
|  | Mastplanering 2021 |  |
|  | Dokument version: |  |
|  | P1 |  |

Projektplan för versatowermast nr 2

Innehållsförteckning

1	Standarder och rekommendationer	3

2	Bakgrund	4

3	Förkortningar	5

4	Arbetsmoment	6

4.1	Renovering av masten	6

4.2	Tillverkning av fundament	6

4.3	Uppsättning av mast	6

4.4	Slutmontage	6

5	Material för projektet	7

5.1	Mastrenovering	7

5.2	Fundament	7

5.3	Slutmontage	7

6	Arbetsplanering	8

6.1	Renovering av masten	8

6.2	Tillverkning av fundament	8

6.3	Uppsättning av mast	8

6.4	Slutmontage	8

7	tidsplan	9

8	Appendix	11

8.1	Gjutning av fundamentet	11

# Standarder och rekommendationer

[1]	Tillverkarens rekommendationer för installation och underhåll

[2]

# Bakgrund

En ny hissbar mast är under uppförande vid klubbhuset i Hasslinge på Gålö. Genom att vi nu får tillgång till ytterligare en mast kan de VHF och UHF antenner som nu sitter i den gamla flyttas över och förbättra möjligheterna till trafik på de högre banden.

Den nya masten är av samma fabrikat som den tidigare, Versatower BP och kan hissas upp till 17 m över fundamentet. I sitt högsta läge stagas masten för att ge stabilitet åt antennerna som har små öppningsvinklar och kan påverka riktverkan när vinden blåser.

Den gamla masten kan nu kompletteras med ytterligare en riktantenn för 30 m bandet förutom den 3 elements, 3 bandsantenn som nu sitter där.

# FÖRKortningar

Följande förkortningar har använts i dokumentet:

VHF	Very High Frequencies, 30 – 300 MHz

UHF	Ultra High Frequencies, 300 – 1000 MHz

# ARBETSMOMENT

Arbetet med uppsättningen av masten kan indelas i följande moment:

## Renovering av masten

Detta arbete innefattar:

- Byte av hisslinor (2 st)

- Kontroll av slitdetaljer som linhjul fästen etc.

- Kontroll av vinschar

- Smörjning av rörliga delar

- Bättring av korrosionsskyddet där slitage förekommit

## Tillverkning av fundament

- Tillverkning av hålmall för borrning av fästhål i berget

- Borrning av hål för fästjärn (4 st M20 gängad stång)

- Fastsättning av gängstång i berget

- Tillverkning av gjutform för fundamentet

- Avvägning och kontroll av nivåer

- Gjutning av fundament

## Uppsättning av mast

- Inpassning av masten på fundamentet

- Kontroll och eventuell justering

- Åtdragning av mutterförband

- Funktionskontroll av masten

## Slutmontage

- Montage av antennrotor och topprör

- Montage av antenner

- Flytt av antennkablar från den gamla masten

- Installation av feederkablar till antennerna

- Installation av manöverkabel till antennrotor

# Material för projektet

## Mastrenovering

| Moment | Material | Pris | Anskaffat |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Hisslina, RF, Ø 6mm |  |  |
|  | Smörjmedel |  |  |
|  | Galvspray |  |  |

## Fundament

| Moment | Material | Pris | Anskaffat |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Gjutplywood (form och mall) |  |  |
|  | Borrmaskin och borrar (Ø 25 mm) |  | FNV |
|  | Kempatron, Hilti eller ESSVE |  |  |
|  | Gängstång, 4 st, M20, 8.8 stål, varmgalvad |  | TAE |
|  | Muttrar, 8 st M20, varnmgalvade |  |  |
|  | Bricka, 4 st för M20 (ev fjäderbricka) |  |  |
|  | Material för tillverkning av gjutform |  |  |
|  | Gjutbetong |  |  |

## Slutmontage

| Moment | Material | Pris | Anskaffat |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Topprör Ø 50mm, Al 5mm gods (Radiomaster) |  |  |
|  | Montage materiel, bult, muttrar etc |  |  |
|  | Feederkablage ½” eller RG213 ? |  |  |
|  | Kontaktdon för vald koax |  |  |
|  | Manöverkabel till antennrotor |  |  |

# Arbetsplanering

## Renovering av masten

Ansvarig:		TBD

Medverkande:		TBD

## Tillverkning av fundament

Ansvarig:		TBD

Medverkande:		TBD

## Uppsättning av mast

Ansvarig:		TBD

Medverkande:		TBD

## Slutmontage

Ansvarig:		TBD

Medverkande:		TBD

# tidsplan

| Moment | Ansvarig | Påbörjat | Klart | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Renovering av masten |  |  |  |  |

| Moment | Ansvarig | Påbörjat | Klart | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 Tillverkning av fundament |  |  |  |  |

| Moment | Ansvarig | Påbörjat | Klart | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 Uppsättning av masten |  |  |  |  |

| Moment | Ansvarig | Påbörjat | Klart | Anmärkning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 Slutmontage |  |  |  |  |

# Appendix

## Gjutning av fundamentet

På berget ska gjutas en plan sula som rymmer plats för antennmastens bottenplatta. Storleken på fundamentet ska ha en sidomarginal på minst 500 mm till närmaste borrhål. Berget ska rengöras och primas innan gjutning. Armering ska förankras i berget och armeringsmatta ska användas. Sulans tjocklek ska på tunnaste stället vara 90 mm.

Borrdjupen som anges i tabellen inkluderar inte betongsulan. Borrdjupet ska uppnås i fast berg.

| Gänga | Borrdjup | Håldiameter | Åtdragningsmoment | Draghållfasthet | Antal kempatroner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M16 | 160 mm | 18 mm | 45 Nm | 30,9 kN | 1 st |
| M16 | 320 mm | 18 mm | 45 Nm | 61,7 kN | 2 st |
| M20 | 200 mm | 25 mm | 100 Nm | 39,6 kN | 1 st |
| M20 | 400 mm | 25 mm | 100 Nm | 79,2 kN | 2 st |
| M24 | 240 mm | 28 mm | 150 Nm | 60,4 kN | 1 st |
| M24 | 480 mm | 28 mm | 150 Nm | 120,7 kN | 2 st |
| M30 | 300 mm | 35 mm | 300 Nm | 68,5 kN | 1 st |
| M30 | 600 mm | 25 mm | 300 Nm | 137 kN | 2 st |

Gängstängerna ska vara av kvalité 8.8 eller liknande material med ett sträckgränsvärde på minst 640N/mm2.